Compte rendu 15/07/2016

Réunion projet Fil-Rouge

**Objectif de la réunion :**

* Mise en commun des taches à effectuer
* Répartition des taches + binôme de validation
* Remarque si besoin !

Voici les différentes taches que l’on a trouvé avec Rémi : (Se référer aux photos du Tableau)

* Use case : à revoir (à pofiner, c’est-à-dire faire les user case dans les cas bien particulier)
  + Packages
* Object participants : Déjà réalisé
* Diagramme de classe
* Lister les opérations  avec :
  + Diagramme de séquence
  + Diagramme d’activité
  + Diagramme d’état

Tout ceci concerne la partie METIER. Les éléments en rouges sont à réalisés, en vert ils le sont, en jaune c’est en cours.

Travail à réaliser pour la prochaine réunion :

Alexandre voulait finir le diagramme de classe. David s’occupera de la validation de celui-ci

Gabriel va s’occuper du diagramme d’activité. Alexandre s’occupera de la validation

David s’occupe de

