Compte rendu 14/06/2016

Réunion projet Fil-Rouge

Dans un premier temps, nous allons voir les différentes tâches à effectuer durant le livrable 2

**Taches à effectuer :**

* I. Modélisation UML :

Diagramme de classe

Diagramme d’objet participant

Diagramme d’interaction (Non vu)

Diagramme de séquence

Diagramme d’état (David)

Ordre :

Analyser les objets de la solution

=>Diagramme d’interaction (A voir)

==>Diagramme des objets participants

==> Diagramme d’état

==> Fiches de scénarios

===> Diagramme de classe

=== => Diagramme de séquence

====> Estimation de la charge

Question pour Rémi :

UML ou Merise pour BDD

* II. Dépendance externes / préalable à la réalisation des séquences :

Matrice UC/Package ( Gabriel / Alex)

PERT

GANT

Identification des dépendances vis-à-vis de l’application (BDD=>Bureau d’étude (David))

Question pour Rémi :

Que désigne les préalables à la réalisation / Dépendances externes.

* III. Contrôle de saisies/données :

Liste de tous les contrôles associés

* IV. Ergonomie /IHM :

Définition de l’ergonomie

Mock-UP (design)

* V. Description des modules :

(Prochaine grosse réunion)

* VI. Définition de l’environnement :

(Prochaine grosse réunion)

* VII. Méthode de développement :

(Prochaine grosse réunion)

* VIII. Choix de la techno / base de données (critères, coûts, ressources)

(Prochaine grosse réunion)

Remarque :

Réunion pas « accessible » pour certain membre. Trouvé une horaire pour tous.

Chris : Week-end **18h30** Alex : Pas Samedi Soir **18h** David : Pas week-end **18h**

**Alex :**

1Er Partie :

Modélisation UML : ensemble (pédagogie/meilleure connaissance/point de vue)

Analyse des objets ensemble (Cette semaine) => prochaine réunion

Dépendance/Séquence

Contrôle

Ergonomie

2nd Partie :

Description des modules (entre les deux)

Etc…

**Chris :**

1er Partie :

Modélisation UML : cohésion de groupe, la plus grosse partie (60% du livrable) 1mois

Description des modules

2nd Partie :

Etc…

**David :**

1er Partie :

Modélisation

Dépendances

Contrôle

2nd Partie :

Ergonomie

Etc…

Prochaine réunion : **Lundi 20/06 18h30**

Analyse des objets et les contraintes

Dans un deuxième temps, nous avons abordé la gestion du livrable 2

**Méthodologie de projet :** Vérification par cycle

Chris

Gabriel

Alex

David