**Compte rendu 05/11/2016**

*Réunion projet Fil-Rouge – Livrable 3*

Chef de projet : Christophe CHEVALIER

Membres de l’équipe présent : David, Alex

Objectif de la réunion :

- Se répartir les tâches à effectuer pour les 2 prochaines semaines.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « Feature » Principale | Tâche à effectuer | Temps estimer | Responsable |
| Compte Rendu Réunion | * Créer un tableau des différentes tâches à effectuer sur les 2 prochaines semaines | 2 hours | Chris |
| Identification | * Vue Authentification + Ctrl | 3 days | David |
| Gestion Projet | * Vue Gestion Projet + Ctrl | 3 days | Gabriel |
| Gestion Client | * Vue Gestion Client + Ctrl | 3 days | Chris |
| Gestion Client | * Vue Edition Client + Ctrl | 3 days | Chris |
| Gestion Projet | * Vue Gestion de Plan + Ctrl | 3 days | Alex |
| Gestion Devis | * Vue Gestion de Devis + Ctrl | 3 days | Gabriel |
| Modélisation | * Vue Modélisation + Ctrl | 1 week | David |
| Modélisation | * Vue Paramètre + Ctrl | 3 days | Alex |
| BDD Entreprise | * Création BDD Distante (Master) | 2 days | Gab |
| BDD Entreprise | * Créer Jeu de données | 2 days | Gab |