**Compte rendu 11/09/2016**

*Réunion projet Fil-Rouge – Livrable 3*

Chef de projet : Christophe CHEVALIER

Dans un premier temps, nous allons voir les différentes tâches à effectuer durant le livrable 3

Puis dans un second temps, nous allons définir les différentes tâches à effectuer dans l’ordre.

Infos :

* Type de vue : Full Screen
* Alex propose de créer un template de vues et l’architecture de la solution VS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « Feature » Principale | Tâche à effectuer | Temps estimer | Responsable |
| Compte Rendu Réunion | * Créer un tableau des différentes tâches à effectuer sur les 3 prochaines semaines | 2 hours | Chris |
| Tutoriels / Documentation Techno C# | * Travailler le langage à partir des tutos * <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-developper-en-c> * <https://openclassrooms.com/courses/programmez-en-oriente-objet-avec-c> | 2 weeks | Gab, David, Chris |
| Structure de base | * Template des vues / Architecture de la solution VS   (toutes les classes) | 2 weeks | Alex |
| Identification | * Vue Authentification | 3 days | \* |
| Gestion Projet | * Vue Gestion Projet | 3 days | \* |
| Gestion Client | * Vue Gestion Client | 3 days | \* |
| Gestion Client | * Vue Edition Client | 3 days | \* |
| Gestion Projet | * Vue Gestion de Plan | 3 days | \* |
| Gestion Devis | * Vue Gestion de Devis | 3 days | \* |
| Modélisation | * Vue Modélisation | 1 week | \* |
| Modélisation | * Vue Paramètre | 3 days | \* |
| BDD Entreprise | * Création BDD Distante (Master) | 2 days | Gab |
| BDD Entreprise | * Créer Jeu de données | 2 days | Gab |