## Slide 1: Projet Madera
Soutenance du Livrable 4
16/06/2017

## Slide 2: Présentation
Bolzinger Gabriel
Analyste programmeur
Chevalier Christophe
Analyste programmeur
Schwarze Alexandre
Analyste programmeur
Crocco David
Chef de projet

## Slide 3: Sommaire
P4 Développement
P6 Contrat de service
P8 Continuité et reprise d’activité
Plan de formation P5
Documentation technique P7
Retours d’expérience P10

## Slide 4: Développement
Chart: 
| Livrable 3 | Livrable 4 | Restant
Finalisation | 94 | 5 | 1

## Slide 5: Plan de formation
4 Formateurs – 115 Agents – 4 Particuliers – 2 Semaines
Semaine 1 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Rattrapage
Formateur 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 max
Formateur 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 max
Formateur 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 max
Formateur 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 max
Semaine 2 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Rattrapage
Formateur 1 | RH | Comptabilité | Responsable commercial | Bureau d’étude | 10 max

## Slide 6: Contrat de service
Disponibilité de 12h par jour
7h30 – 19h30
En cas de maintenance ou d’incident, 8h d’indisponibilité maximum
Les accès sont cloisonnés, des identifiants sont nécessaires pour ouvrir MaderaMMB
 | Chef de projet | Développeurs | Commerciaux | Bureau d’étude
Expression des besoins | R |  | C | A
Définition du cahier des charges | R | C | I | A
Développement | A | R | I | 
Réception de MaderaMMB | R |  |  | R - A
Formation des utilisateurs |  | R - A | I | 
Mise en production | A | R | I | R
En cas de problème, voici la matrice RACI indiquant la responsabilité des parties
R = Responsible ; A = Accountable ; C = Consulted ; I = Informed
Le service MaderaMMB en quelques points

## Slide 7: Documentation technique
Partie Administrateur
    Application
    Matériel
    Serveur
    Mise à jour
Partie Développeur
    Architecture client lourd
    Processus de synchronisation
    Modèle de données
    Critères de développement

## Slide 8: Continuité et reprise d’activité
Analyse des risques
Evolution des risques
2 Solutions possibles
Sauvegarde quotidienne
Serveur distant cloud
Estimations :
DIMA
10 jours
2,5 jours
0 jours
PDMA
1 jour
Faible | Moyen | Important

## Slide 9: Continuité et reprise d’activité
Fonctionnement de la solution cloud
En cas de problème, le prestataire est disponible au 1007 du lundi au samedi
Ce dernier s’engage à respecter une disponibilité de 100%
Coût par mois : 480€ TTC

## Slide 10: Retours d’expériences
Analyses
Estimation des coûts
De l’expérience en spécifications
Techniques
Une architecture plus générique
Compétences en Framework .Net
Apprentissage en SQLite
Outils de travail collaboratif
Gestion de projet
Collaboration
Méthode AGILE
Division des tâches
Points à améliorer
Points améliorés

## Slide 11
Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?